|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **0** | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | WingS | プロジェクトコード | WS |
| 作成者 | Hoàng Anh Tuấn | プロジェクトリーダ | Đào Trọng Nghĩa |
| 日付 | 10-12-2016 | 受領者 | スーパバイザ |
| 報告機関 | 01-12-2016 – 08-12-2016 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 01-12-2016 |  |
| 終了予定日 | 08-12-2016 |  |
| チームサイズ | 5人 | Đỗ Văn Tuấn  Đào Trọng Nghĩa  Lê Hồng Nhiên  Tạ Ngọc Duy  Hoàng Anh Tuấn |
| 工数合計（予定） | 150 作業日 | １作業日＝５時間 |
| 工数合計（実際） | 150 作業日 |  |
| 現在までの消化工数 | 30 作業日 |  |
| 残工数合計 | 無い |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

無い

# 品質活動

無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| テストラウンド2を実行する | TuanDV,DuyTN | 09-12-2016 | 完成しました |  |  |
| バグラウンド1を修正 | 開発チーム | 06-12-2016 | 完成しました |  |  |
| 統合テストケースを作成する | DuyTN | 02-12-2016 | 完成しました |  |  |
| テストケースを更新する | TuanDV,DuyTN | 06-12-2016 | 完成しました |  |  |
| テストレポートの更新 | TuanDV,DuyTN | 09-12-2016 | 完成しました |  |  |
| 報告5 | チームメンバ | 10-12-2016 | 完成しました |  |  |
| プログレス報告 5 | TuanHA | 10-12-2016 | 完成しました |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 救出予定日 | 終了予定日 |
| バグ2ラウンドを修正 | 開発チーム | 21-12-2016 | 14-12-2016 |
| 品質管理の作成 | DuyTN | 10-12-2016 | 10-12-2016 |
| インストールガイドの作成 | TuanDV | 12-12-2016 | 13-12-2016 |
| ユーザーガイドの作成 | TuanDV | 12-12-2016 | 13-12-2016 |
| プレゼンテーションスライドを作成する | チームメンバ | 12-12-2016 | 13-12-2016 |
| 報告6 | チームメンバ | 12-12-2016 | 13-12-2016 |
| プログレス報告 6 | TuanHA | 12-12-2016 | 13-12-2016 |

# 問題、提案

N/A

# 

***作成者***

***Đỗ Văn Tuấn***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)