|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **0** | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | WingS | プロジェクトコード | WS |
| 作成者 | Đỗ Văn Tuấn | プロジェクトリーダ | Đào Trọng Nghĩa |
| 日付 | 21-09-2016 | 受領者 | スーパバイザ |
| 報告機関 | 07-09-2016 – 16-09-2016 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 07-09-2016 |  |
| 終了予定日 | 16-09-2016 |  |
| チームサイズ | 5人 | Đỗ Văn Tuấn  Đào Trọng Nghĩa  Lê Hồng Nhiên  Tạ Ngọc Duy  Hoàng Anh Tuấn |
| 工数合計（予定） | 370作業日 | １作業日＝５時間 |
| 工数合計（実際） | 370作業日 |  |
| 現在までの消化工数 | 70 作業日 |  |
| 残工数合計 | 無い |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

無い

# 品質活動

無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| プロジェクトを準備します | チームメンバ | 07-09-2016 | 完成しました |  |  |
| プロジェクトの調子を確定します | チームメンバ | 07-09-2016 | 完成しました |  |  |
| システムスコープを確定します | チームメンバ | 07-09-2016 | 完成しました |  |  |
| プロジェクトのスケジュール | TuanDV | 16-09-2016 | 完成しました |  |  |
| プロジェクトプラン | TuanDV | 16-09-2016 | 完成しました |  |  |
| Q&Aマネジメント | TuanHA | 16-09-2016 | 完成しました |  |  |
| 発技術勉強 | チームメンバ | 19-09-2016 | 完成しました |  |  |
| 報告1 | TuanHA | 21-09-2016 | 完成しました |  |  |
| プログレス報告 1 | TuanDV | 19-09-2016 | 完成しました |  |  |
| ユーザ要求仕様書 | TuanHA | 18-09-2016 | 完成しました |  |  |
| 仕事を詳しく確定します | TuanDV | 16-09-2016 | 完成しました |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 救出予定日 | 終了予定日 |
| プロトタイプデザイン | 設計チーム | 05-10-2016 | 30-09-2016 |
| システムデモ | 開発チーム | 05-10-2016 | 28-09-2016 |
| 発技術勉強 | 開発チーム | 23-09-2016 | 23-09-2016 |
| ソフトウェア要件仕様 | TuanDV, DuyTN, TuanHA | 27-09-2016 | 26-09-2016 |
| アーキテクチャ設計 | DuyTN, NghiaDT | 04-10-2016 | 03-10-2016 |
| 画面設計 | DuyTN, NghiaDT | 05-10-2016 | 04-10-2016 |
| データ設計 | NhienLH | 08-10-2016 | 07-10-2016 |
| クラスの設計 | TuanHA | 05-10-2016 | 04-10-2016 |
| 報告2 | チームメンバ | 08-10-2016 | 07-10-2016 |
| プログレス報告 2 | TuanDV | 08-10-2016 | 08-10-2016 |

# 問題、提案

N/A

# 

***作成者***

***Đỗ Văn Tuấn***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)