|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **0** | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | WingS | プロジェクトコード | WS |
| 作成者 | Hoàng Anh Tuấn | プロジェクトリーダ | Đào Trọng Nghĩa |
| 日付 | 29-10-2016 | 受領者 | スーパバイザ |
| 報告機関 | 20-10-2016 – 30-10-2016 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 20-10-2016 |  |
| 終了予定日 | 30-10-2016 |  |
| チームサイズ | 5人 | Đỗ Văn Tuấn  Đào Trọng Nghĩa  Lê Hồng Nhiên  Tạ Ngọc Duy  Hoàng Anh Tuấn |
| 工数合計（予定） | 250 作業日 | １作業日＝５時間 |
| 工数合計（実際） | 250 作業日 |  |
| 現在までの消化工数 | 50 作業日 |  |
| 残工数合計 | 無い |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

無い

# 品質活動

無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| 設計データベースモデル | 開発チーム | 13-10-2016 | 完成しました |  |  |
| ソースコードのベースラインを作成する | NhienLH | 16-10-2016 | 完成しました |  |  |
| テストプランを作成する | DuyTN | 08-10-2016 | 完成しました |  |  |
| システムテストケースを作成する | テストチーム | 28-10-2016 | 完成しました |  |  |
| 報告3 | チームメンバ | 28-10-2016 | 完成しました |  |  |
| プログレス報告 3 | TuanHA | 29-10-2016 | 完成しました |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 救出予定日 | 終了予定日 |
| テストラウンド1を実行する | TuanDV,DuyTN | 24-11-2016 | 28-11-2016 |
| 単体テストケースを作成する | TuanHA | 24-11-2016 | 28-11-2016 |
| 単体テストチェックリストを作成する | TuanHA | 24-11-2016 | 28-11-2016 |
| コーディングクライアントモジュール | 開発チーム | 18-11-2016 | 28-11-2016 |
| コーディング管理モジュール | 開発チーム | 25-11-2016 | 28-11-2016 |
| 報告4 | チームメンバ | 25-11-2016 | 28-11-2016 |
| プログレス報告 4 | TuanHA | 25-11-2016 | 28-11-2016 |

# 問題、提案

N/A

# 

***作成者***

***Đỗ Văn Tuấn***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)